**Analiza zespołu**

Budżet na osobę: jeden dzień w tygodniu, 2-10h na tydzień, zależny od trudności zadania i osoby która ma to zadanie.

Cel projektu: stworzenie aplikacji, dającej zestaw narzędzi do zarządzania pracą w biurze konstrukcyjnym.

Odpowiedzialności: będą dogadywane na dniach, jeszcze nie mamy podziału.

**Analiza ryzyka**

| **Nazwa ryzyka** | **Prawdopodobieństwo** | **Wpływ na projekt** | **Sposób ograniczenia ryzyka** | **Reakcja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trudności z nowym (dla nas) środowiskiem | wysokie / średnie | możliwe opóźnienia lub trudności w realizacji zadań | praca w znajomym środowisku | przeznaczenie większej ilości czasu na naukę o tej technologii |
| brak znajomości osób w zespole | pewne | powolny/ciężki start | brak | integracja osób w zespole, częsta komunikacja |
| zbyt duży zakres oczekiwań/zadań do zrobienia | niskie / średnie | możliwe braki niektórych komponentów, które klient (firma) chciał aby się znajdowały w projekcie | dokładne określenie wymagań przez klienta (firmę) oraz możliwe uzgodnienie pominięcia niektórych funkcjonalności | nadgodziny w celu ukończenia licznych zadań, pominięcie niektórych funkcjonalności aby ukończyć projekt w terminie lub opóźnienie w czasie ukończenia |
| więcej obowiązków poza projektem (zaliczenia, sesja) | duże | mniejsza ilość wolnego czasu związana z zaliczaniem przedmiotów | sporządzenie harmonogramu swojej pracy i przestrzeganie go | “zarywanie nocek”, duża ilość pracy z małą ilością (lub brakiem) czasu wolnego, aby wyrobić się ze wszystkim |